ZmluvA o dielo

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ( Obchodný zákonník )

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obec Chľaba

Sídlo	: 		Obec Chľaba, č. 197, 943 65 Chľaba

IČO	: 		00308927

DIČ:			2021073989

Štatutárny orgán:	Henrieta Kosznovszká, starostka obce

Zhotoviteľ:

Názov :                       BUNKER Plus s.r.o.        .

Právna forma :            s.r.o.

Sídlo :                          ul. Krátka 7, 943 01 Štúrovo

Štatutárny orgán:         Anna Lacková

IČO:

DIČ :

IČ DPH :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Čl. II

Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je realizácia prípravy plochy na depóniu drteného betónového a stavebného recyklátu,  presun betonových panelov a ich uloženie, vyčistenie odvodňovacích járkov a iné práce špecifikované objednávateľom.

- Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií   uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

Čl. III

CENA ZA VYKONIE DIELA

- Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu, ktorú zhotoviteľ vyčísli na základe skutočne odpracovaných hodin /prejazdených kilometrov/ po ukončení diela. Pre výpočet  nakládky, prevozu a vykládky panelov bude účtovať 1,35 €/km, pre prípravu plochy na depóniu buldozérom, za nakládku, vykládku a  uloženie panelov žeriavom a za vyčistenie odvodňovacích járkov bude účtovať 33,20 €/hodinu.

- V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.

- Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

- Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.

Čl. IV

TERMÍN PLNENIA DIELA

- Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 20.12.2015. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy nie je možné vyššie špecifikované práce realizovať. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží.

Čl. V

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

- Zhotoviteľ vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.

- Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore depónie a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami..

- Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

Čl. VI

SANKCIE

- V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý deň omeškania mimo dní, ktoré sú spôsobené zlými poveternostnými podmienkami v zmysle čl.IV.

- V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VII

ZÁNIK ZMLUVY

- Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.